中央企业人工智能战略性高价值场景应用

申报材料

汇总表：

| 序号 | 所属行业 | 场景名称 | 申报单位 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民航业 | 机场行李全向叉取智能机器人系统 | 资本运营与创新业务部 | 郭卫泳 | 18321662127 |
| 2 | 民航业 | 民航货运危险品智能服务平台 | 资本运营与创新业务部 | 牛拓蒙 | 13699277108 |
| 3 | 民航业 | 民航全息协同智能中转客户服务系统 | 资本运营与创新业务部 机场数字化产品事业部 | 于明亮 | 13810223034 |
| 3 |  |  |  |  |  |

场景一：机场行李全向叉取智能机器人系统

结合申报场景实际，勾选以下符合的场景价值

| 场景价值 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 战略意义 | 属于国家战新产业关键环节，具备推动产业高级化潜在能力 与国家安全、国民经济命脉紧密关联，有利于保障产业安全 |
| 产业带动 | 能带动产业链协同优化，提升产业链整体效率，增强竞争力 具有较高的标准化属性，易于复制和推广至其他行业或地区 |
| 技术领先 | 突破行业关键“卡脖子”技术或工艺难题 在核心算法、模型或技术框架上具有较高自主迭代能力 |
| 市场竞争 | 显著提升经营效率、降低成本或优化周转率 增强产品竞争力，创造新需求、开拓新市场 |
| 社会效益 | 改善用工环境，减少危险性、重复性劳动 改善居民生活质量，优化公共资源配置 |

- 申报单位

资本运营与创新业务部

- 场景描述

中国航信为积极落实国家关于《关于深入推进中央企业加快发展战略性新兴产业专项工作有关事项的通知》，培育战略性新兴产业的重要指示；聚焦民航领域智能化升级，通过AI与智能机器人技术融合，打造一款面向机场旅客行李处理的行李全向叉取智能机器人系统的整体解决方案。智能机器人产品系统应用多模态感知、自主导航及动态码垛算法，实现行李转搬运流程自动化，提升机场作业效率，预计投用后可降低人工成本50%以上，行李错运率低于1‰。该场景是不仅破解民航劳动力短缺，也填补行业内智能化制造设备领域的空白，是推动智慧机场“少人化”战略的核心抓手，符合工信部对于“智能机器人+行业应用”示范工程导向，同时，助力中国航信抢占智慧民航产业制高点。在民航行业智能机器人关键技术领域这一新的产业赛道上抢占先机，形成战略卡位。

- 应用成效

本项目由中国航信联合南京航空航天大学绿色智能制造团队、中国移动共同打造，构建“产学研用”一体化创新生态。依托南航大在机器视觉、机器人制造领域的技术积淀，开发高精度三维点云映射算法采集行李空间数据，结合多维联动的复杂材质行李感知识别技术，实现对于行李信息精确识别。通过视觉识别采集的数据，快速建立数字孪生3D空间模型，依靠三维空间运动轨迹算法、路径规划算法等技术，实时生成有效的码垛策略，依托高自由度的机械臂最终精准地完成行李的转搬运；同时，引入中国移动“九天”大模型的深度强化学习训练模型，实现自动化设备的智能化升级，将设备运行过程中的识别、监控、码垛、日志等数据，交由大模型进行训练，通过人工智能大模型的分析、预演和学习能力，将训练反馈结果同步至智能机器人数据库，实现智能机器人的自主优化。

智能机器人产品从设计到研发到落地应用，均由项目研发团队亲自执行，实现真正意义上的自主可控。同时，将国产化理念深度植入到设计研发的每一个环节，智能机器人产品最终可实现全国产化适配。

在创新技术方面：

①复杂材质感知识别：多维联动视觉系统（2D/3D融合）实现行李分类准确率不低于92%、破损检测精度不低于92%，行李尺寸识别误差小于50mm；

②动态码垛优化：三维空间轨迹算法使码垛密度提升30%，装载效率达180件/小时以上，单小时处理效率可达等效人工的1.5-2倍；

③自主进化能力：通过大模型持续学习，系统策略迭代周期将大幅缩短，实现随用随升级。

在降本提质增效方面：

①成本优化：按照测算使用单台智能机器人产品每月可释放约3-4个人工，每使用1台智能机器人产品每年预计节省28.8-38.4万元（按照每月0.8万元计算）。

②效率跃升：行李转运全程耗时从60分钟压缩至34分钟（按照平均单航班100件行李，人工效率为100件/小时），错运率、破损率降至1‰以下；

③服务升级：弥补机场行李全流程追踪“最后1公里”，提升机场服务质量，提高旅客满意度。

截止目前，国内乃至国际上尚未出现成熟的机场行李转运智能机器人解决方案，属于行业领域空白。中国航信走在创新的前列，面对机遇与挑战，将砥砺前行，开创历史新篇章。

- 下一步工作计划

根据整体项目建设计划，分为两个阶段：

第一阶段:原型验证、试验场景生产验证、机场试点与应用示范。

①2025年下旬将完成首套智能机器人产品（试验机）制作；

②2026年实现落地首发试点合作机场，开展智能机器人产品验证测试；

第二阶段:全面市场的推广实施。

①突击1-2家2000-3000万级机场落地产品，引发明星效应，带动产品影响力。

②通过灵活的销售模式及产品可配置属性，快速抢占1000万级以下机场市场，形成一定市场占有率，实现市场的话语权。

③攻坚3000万级以上机场，实现产品优质客户的引入，以保证市场的稳定。；

同时在知识产权及标准建设方面，根据项目实际情况，完成不少4项专利认证，并至少编制或参编1个行业标准。