关于将后沙峪智算服务器及相关设备搬迁至嘉兴数据中心的请示

（征求意见稿）

公司领导：

为优化公司智算资源布局，提高人工智能基础设施专业化运营能力，拟将现部署于后沙峪数据中心的智算服务器及相关配套设备统一搬迁至嘉兴数据中心。通过本次搬迁，可充分发挥中航信嘉兴（南湖）人工智能产业园的地方政策优势与发展空间，进一步提高资源利用率和整体运营效能，为公司人工智能发展提供坚实保障。现就有关事项汇报如下：

- 搬迁对象和数量

本次搬迁涉及的智算服务器及配套设备共计280台，主要包括部署于后沙峪数据中心的智算服务器、网络设备、存储设备及相关配套设备等。

| 设备类型 | 数量（台） |
| --- | --- |
| 智算服务器 |  |
| 网络设备 |  |
| 存储设备 |  |
| 其他设备 |  |
| 共计 |  |

- 搬迁实施

- 搬迁实施责任单位

搬迁工作由运行中心作为责任单位负责总体实施，具体职责和工作内容如下：

- 制定搬迁工作技术方案

负责搬迁工作技术方案的研究制定，明确各阶段操作流程、技术标准及风险控制措施，并上报公司批准执行。

- 落实搬迁相关采购工作

负责搬迁工作所需服务和设备的采购工作，包括采购搬迁实施服务、采购搬迁所需配套设备及物料，以及租赁嘉兴数据中心IDC机架等。

- 牵头实施搬迁全过程

负责拟搬迁设备的资产清点与状态确认，组织设备下架、包装、运输至嘉兴数据中心并完成上架。组织设备加电、网络接入、系统恢复等，并对搬迁工作进行验收。

- 过渡观察期

设备搬迁完成后，设置不少于X个月的过渡观察期，确保业务平稳交接。过渡期满且系统运行稳定后，正式移交日常运维。

- 搬迁实施安排

公司批准本事项后，由运行中心另行制定详细的搬迁技术方案（含具体实施步骤、时间计划、费用预算及风险控制措施的个），并上报公司批准执行。云数据公司配合做好嘉兴数据中心机房环境准备（机柜改造、综合布线等）。

- 搬迁后运营管理与职责分工

- 资产产权归属

本次搬迁涉及的全部资产，其产权归属保持不变，仍按公司现有资产管理规定执行。

- 职责分工

- 运行中心

运行中心负责与云数据公司签订机房租赁合同，并负责托管智算设备的日常运维管理。作为公司的资源管理中心，运行中心负责对托管智算设备进行统一管理和调度，确保算力资源得到充分高效利用，并根据业务需求动态调整优化。

- 云数据公司

云数据公司负责机房基础设施的运维管理，并作为公司智算中心建设的责任主体，负责智算中心建设方案的制定和实施，为全集团提供统一的算力技术支撑。智算中心建设方案由云数据公司另行上报公司审批。

- 科技发展部

科技发展部负责监督智算资源使用情况，并牵头组织使用效率评估，对相关单位进行评价考核，推动算力资源高效利用。

- 其他事项

本次搬迁工作所需费用从公司2026年智算能力建设预算中列支，具体金额以实际执行情况为准。

妥否，请批示。

科技发展部

2026年4月30日